Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту «Создание участка по очистке масел по адресу: Витебская область, г. Глубокое, ул. Московская, 129Б»

График работ по проведению ОВОС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Дата |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 7 декабря  по 14 декабря 2021 г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 15 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г. |
| Проведений общественных обсуждений | с 19 января по 18 февраля 2022 г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности (в случае необходимости) | с 21 по 23 февраля 2022 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 24 по 28 февраля 2022 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 1 по 3 марта 2022 г. |

Сведения о планируемой деятельности.

Заказчик планируемой деятельности: Совместное предприятие «СКАНЛИНК»-Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 5-16, тел. факс +37517 2380404.

Разработчик ОВОС: ЗАО «Белстройтехнология».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223056, Минский район, Сеницкий сельсовет, пос. Юбилейный, ул. Луговая, 17.

Место размещения планируемой деятельности: Витебская обл., г. Глубокое, ул. Московская, 129Б.

Цель планируемой деятельности – создание участка по участке по очистке масла с целью получения продукции и дальней ее реализации. Участок по очистке масел планируется организовать на площадях существующего недействующего ангара, мощность выпускаемой продукции 562 т/год.

Срок реализации планируемой деятельности: срок строительства – 2022 год, срок эксплуатации – до ввода в эксплуатацию объекта «Завод по производству масел, смазочных материалов и специальных жидкостей по адресу: Витебская обл., г. Глубокое, ул. Московская, 129Б».