РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

мероприятий по реализации Государственной программы «Экология» на 2026–2030 годы по Глубокскому району

1. Основная цель регионального комплекса – улучшение качества охраны окружающей среды, обеспечение рационального природопользования.

Задачами регионального комплекса являются:

выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 г. (далее – Стокгольмская конвенция о СОЗ);

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;

обеспечение экологической безопасности;

максимальное вовлечение коммунальных отходов в хозяйственный оборот, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.

2. Целевые показатели, характеризующие выполнение задач регионального комплекса:

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый период | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | итоговое значение |
| Подпрограмма 5 «Экология регионов» Задача. Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты (к уровню 2015 года) | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство | штук | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 3. Проведение ликвидационного тампонажа не подлежащих дальнейшему использованию буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод, от количества таких скважин на 1 января соответствующего года | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» Задача 1. Максимальное вовлечение коммунальных отходов в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Уровень использования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) | процентов | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 50,0 | 50,0 |

3. Мероприятия регионального комплекса:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения годы | Заказчики | Источники финансирования | Объемы финансирования, рублей* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма 3 «Биологическое и ландшафтное разнообразие» Задача. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие и обустройство инфраструктуры для развития экологического туризма в отношении заказников и памятников природы | 2026–2030 | райисполком, ГПУ «Голубов сад» | местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств |
| 2. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, информационных щитов на ООПТ, подготовка, издание и распространение экологической информации об ООПТ | 2026 –2030 | райисполком, ГПУ «Голубов сад» | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Экология регионов» Задача. Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Рациональное использование и охрана водных ресурсов (тампонаж скважин) | 2026 – 2030 | райисполком | местный бюджет | 45 000,0 | 45 000,0 | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств |
| 4. Охрана, защита, воспроизводство и рациональное использование объектов растительного мира, озеленение, включая: | 2026 – 2030 | райисполком | местный бюджет | 117 000,0 | 117 000,0 | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств |
| 4.1. борьбу с инвазивными видами растений | 2026– 2030 | райисполком | местный бюджет | 27 000,0 | 27 000,0 | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств |
| 5. Управление деятельностью в области охраны окружающей среды (содержание государственных природоохранных учреждений) | 2026 –2030 | райисполком | местный бюджет | 53 435,0 | 53 435,0 | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | 21 5435,0 | 21 5435,0 | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств | в пределах выделенных средств |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» Задача 1. Максимальное вовлечение коммунальных отходов в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Создание площадок компостирования органической части ТКО, включая пищевые отходы, растительные остатки и отходы от уборки озелененных территорий | 2026–2030 | райисполком | местный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| 7. Создание в областных центрах, городах областного подчинения, крупных городах центров по раздельному сбору ТКО | 2030 | райисполком | местный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| 8. Совершенство-вание систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный и контейнерный сбор | 2026–2030 | райисполком | средства государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» | 250 000,0 | 250 000,0 | – | – | – | – |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | – | – | – | – | – | – |
| Итого по региональному комплексу |  |  |  | 378 535,0 | 378 535,0 | – | – | – | – |